MIRO ERP

El ERP que crece con tu negocio

Desde tu primera sucursal hasta las que necesites

Documento de Proyecto  v3.0.0

Sprints 1, 2 y 3 (parcial) Completados  |  Mayo 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Jean Paul Cochachin Torres |
| Contacto | jeanct.dev@gmail.com |
| Repositorio | github.com/jeanctdev/miroapp (privado, rama: develop) |
| Ruta local | D:\Trabajo\MIROERP\repos\miroapp\ |
| Estado | Sprint 3 En Curso - En Desarrollo Activo |

# 1. Vision del Proyecto

## 1.1 Que es Miro ERP

Miro ERP es un sistema de gestion empresarial (ERP) construido como Software como Servicio (SaaS) con arquitectura multi-tenant. Nace enfocado en negocios pequenos y medianos, pero su diseno tecnico escala sin limite: una empresa que empieza con 1 sucursal y 3 empleados puede crecer a 50 sucursales y 500 empleados sin cambiar de sistema.

La propuesta de valor central:

- Empieza pequeno, escala sin friccion: el mismo sistema que usas el dia 1 te acompana cuando tu negocio crezca. Nunca tendras que migrar de plataforma.

- Multi-rubro desde el inicio: tiendas, farmacias, restaurantes, empresas de servicios, proyectos. No importa como vendes, Miro se adapta.

- IA integrada con Claude API: chatbot en lenguaje natural y predicciones. Ningun competidor en LATAM lo tiene hoy.

- Precio justo que crece contigo: $29/mes para comenzar, $99/mes para operaciones sin limites. Nunca pagas mas de lo que usas.

## 1.2 El Cliente de Miro - No Solo PYMEs

Miro ERP COMIENZA en el mercado de PYMEs porque es el mercado mas desatendido y con mayor volumen en LATAM. Pero el sistema esta disenado para acompanar a cada cliente durante TODA su vida empresarial:

| Etapa del Negocio | Ejemplo Real | Plan Miro | Lo que usa |
| --- | --- | --- | --- |
| Negocio nuevo (1-5 empleados) | Veterinaria con 1 local en Lima | Starter $29/mes | POS, inventario, caja, 1 sucursal, 5 usuarios |
| Negocio en crecimiento (5-20) | Veterinaria con 3 locales | Business $59/mes | Todo lo anterior + proyectos, CRM, IA, 3 sucursales |
| Empresa mediana (20-100) | Cadena de veterinarias con 8 locales | Enterprise $99/mes | Sin limites. API Access. IA avanzada. |
| Empresa grande (100+) | Red nacional de veterinarias | Enterprise + infra dedicada | Schema propio en BD exclusiva. SLA garantizado. |

La clave tecnica que hace posible esto: el schema-per-tenant en PostgreSQL permite mover a cualquier cliente a una infraestructura dedicada sin perder ni un solo dato historico. Miro crece CON el cliente, no lo fuerza a cambiar de sistema cuando crece.

## 1.3 El Problema en el Mercado

El 70% de las empresas en Peru y LATAM no tienen ningun sistema de gestion digital (ProInnovate 2026). Las soluciones existentes fallan porque:

| Competidor | Por que Falla | Precio Aprox |
| --- | --- | --- |
| iGEA (Peru) | Solo facturacion SUNAT. Sin IA, sin proyectos, sin escalabilidad. | $30-80/mes |
| Defontana (Chile) | Disenado para medianas empresas desde el inicio. Demasiado complejo para comenzar. | $100+/mes |
| Odoo | Requiere implementador certificado, meses de configuracion y personal tecnico. | $50-200/mes |
| SAP Business One | Para grandes empresas. Implementacion de meses. Completamente fuera de alcance. | $1000+/mes |
| Miro ERP | Empieza simple en minutos. Escala sin cambiar de sistema. IA integrada. | $29-99/mes |

## 1.4 Rubros que Soporta Miro ERP

| Rubro | Tipo Venta | Stock | Escala a |
| --- | --- | --- | --- |
| Tienda ropa/zapatos/accesorios | Simple | Si (variantes talla/color) | Cadena de tiendas |
| Farmacia/Botica | Simple | Si (vencimientos) | Red de farmacias |
| Veterinaria | Simple + Proyecto | Si | Clinica veterinaria mediana |
| Restaurante/Cafeteria/Polleria | Simple | Si | Cadena de restaurantes |
| Barberia/Salon de belleza | Simple | Parcial (productos) | Cadena de salones |
| Empresa de alarmas/seguridad | Proyecto | Si (equipos) | Empresa de seguridad regional |
| Empresa de extintores | Simple + Proyecto | Si | Distribuidor nacional |
| Taller mecanico/automotriz | Simple + Proyecto | Si (repuestos) | Red de talleres |
| Arquitecto/Constructora | Proyecto | No | Empresa constructora mediana |
| Abogado/Estudio juridico | Proyecto | No | Firma legal con multiples socios |
| Empresa IT/Software | Proyecto | No | Consultora tecnologica |
| Imprenta/Diseno grafico | Simple + Proyecto | Si | Agencia creativa |

# 2. Modelo de Negocio y Planes

## 2.1 Planes de Suscripcion - Escalan con el Negocio

| Caracteristica | Starter $29/mes | Business $59/mes | Enterprise $99/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Para quien es | Negocio nuevo o pequeno que quiere organizarse | Negocio en crecimiento con varias sucursales | Empresa establecida sin limites operativos |
| Sucursales | 1 | 3 | Ilimitadas |
| Usuarios totales | 5 | 15 | Ilimitados |
| Productos en catalogo | 500 | 5,000 | Ilimitados |
| POS + Inventario | Si | Si | Si |
| Ventas simples (POS) | Si | Si | Si |
| Ventas por proyectos | No | Si (hasta 10 activos) | Ilimitados |
| CRM de clientes | No | Si | Si |
| IA Chatbot + Analytics | No | Si | Si |
| API Access (integraciones) | No | No | Si |
| Soporte | Email (48h) | Email + Chat (24h) | Email + Chat + Llamada (4h) |
| Precio anual (2 meses gratis) | $290/ano | $590/ano | $990/ano |
| Cambio de plan | Upgrade en cualquier momento | Upgrade/Downgrade sin perder datos | Upgrade/Downgrade sin perder datos |

## 2.2 Ciclo de Vida del Tenant

Dia 1:        POST /api/tenants/register -> status: TRIAL

trial_ends_at = hoy + 14 dias

Automaticamente el sistema:

1. INSERT en public.tenants

2. CREATE SCHEMA venedog en PostgreSQL

3. Flyway V1 -> crea 13 tablas del negocio

4. Flyway V2 -> agrega campos de seguridad en users

5. Flyway V3 -> permite NULL en price/cost de variantes

6. INSERT TENANT_ADMIN con contrasena temporal (BCrypt)

7. Respuesta incluye temporaryPassword (SOLO UNA VEZ)

Dia 14:       Email automatico: 'Tu prueba vence manana, elige tu plan'

Dia 15 00:01: Job nocturno: Si pago -> ACTIVE | Si no -> SUSPENDED (30 dias)

Dia 15-44:    SUSPENDED: puede VER datos pero NO operar

Dia 45:       CANCELLED: acceso cortado definitivamente

Dia 75:       Eliminacion DEFINITIVA de todos los datos del tenant

# 3. Arquitectura Tecnica

## 3.1 Stack Tecnologico Completo

| Capa | Tecnologia | Version y Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java + Spring Boot | Java 21 LTS + Spring Boot 3.5.14 |
| Build | Maven | Monorepo con multiples modulos Maven |
| BD principal | PostgreSQL | Version 16 - schema-per-tenant para aislamiento total |
| BD documentos | MongoDB | Version 7 - logs de eventos y auditoria del sistema |
| Cache | Redis | Version 7 Alpine - cache JWT, sesiones y rate limiting |
| Migraciones | Flyway | Dinamico por tenant. Al registrar empresa crea tablas auto. |
| ORM | JPA + Hibernate | Version 6.6.49 + JDBC para schemas dinamicos (SET search_path) |
| Autenticacion | JWT + Spring Security | JJWT 0.13.0 + BCrypt strength 12 |
| Local | Docker + Compose | PostgreSQL:5432 + MongoDB:27017 + Redis:6379 |
| CI/CD | GitHub Actions | Push a main -> compilar -> imagen Docker -> deploy |
| Cloud | Google Cloud Platform | Cloud Run + Cloud SQL + Cloud Storage (Sprint 13) |
| IA | Claude API (Anthropic) | claude-sonnet-4-20250514 para chatbot y predicciones |
| Frontend Web | Next.js 14 + TypeScript | SSR, App Router, shadcn/ui + Tailwind CSS (Sprint 7+) |
| App Movil | React Native + Expo | Android + iOS, dashboard rapido + IA (Sprint 12) |

## 3.2 Los 8 Microservicios

| Microservicio | Puerto | Responsabilidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| gateway-service | 8080 | Punto de entrada unico. Enrutamiento. CORS centralizado. Validacion JWT. | COMPLETADO Sprint 3 |
| auth-service | 8081 | Login JWT, gestion de usuarios y roles, contrasenas, bloqueo por intentos. | COMPLETADO Sprint 2 |
| tenant-service | 8082 | Registro de empresas, schema automatico con Flyway, TENANT_ADMIN inicial. | COMPLETADO Sprint 2 |
| product-service | 8083 | Catalogo PHYSICAL/SERVICE/DIGITAL, categorias jerarquicas, variantes. | COMPLETADO Sprint 3 |
| inventory-service | 8084 | Stock por sucursal, movimientos inmutables, alertas de stock minimo. | Sprint 3 |
| sales-service | 8085 | POS ventas simples, proyectos con etapas, caja, multiples metodos pago. | Sprint 4-5 |
| finance-service | 8086 | P&L, reportes de rentabilidad, transacciones, flujo de caja. | Sprint 5 |
| ai-service | 8087 | Chatbot Claude API, predicciones, WhatsApp Business API. | Sprint 6 |

## 3.3 Librerias Compartidas (shared/)

| Libreria | Version | Contenido | Como Agregar a un Microservicio |
| --- | --- | --- | --- |
| common-lib | 1.0.0 | ApiResponse<T>, ApiError, GlobalExceptionHandler, ErrorCodes, BusinessException, ResourceNotFoundException, MoneySerializer, MessageSourceConfig | pom.xml: com.miroapp:common-lib:1.0.0. @ComponentScan: agregar 'com.miroapp.common' |
| security-lib | 1.0.0 | JwtUtil (generateToken, validateToken, extractUserId/TenantSlug/Role/BranchId/MustChangePassword), JwtAuthenticationFilter | pom.xml: com.miroapp:security-lib:1.0.0. @ComponentScan: agregar 'com.miroapp.security' |

# 4. Base de Datos - Schema Completo y Final de Miro ERP

Esta seccion muestra el diseno definitivo de toda la base de datos. Incluye las tablas actuales (Sprints 1, 2 y 3) y todas las tablas futuras. Las tablas futuras NO rompen lo existente: se agregan via Flyway en sprints posteriores, son tablas completamente nuevas.

## 4.1 Vision General del Schema Completo

miroapp  (base de datos PostgreSQL 16)

|

+-- public/                       <- Sistema Miro. Compartido entre TODAS las empresas.

|   +-- countries  (9 filas)      <- PE, CO, MX, VE, CL, AR, EC, BR, US

|   +-- currencies (9 filas)      <- PEN, USD, COP, MXN, VES, CLP, ARS, BRL, EUR

|   +-- tax_types (12 filas)      <- IGV 18%(PE), IVA 19%(CO), IVA 16%(MX), etc.

|   +-- plans      (3 filas)      <- Starter $29, Business $59, Enterprise $99

|   +-- tenants    (N filas)      <- Una fila por empresa cliente registrada en Miro

|   +-- tenant_subscriptions      <- Historial de pagos de cada empresa

|

+-- venedog/                      <- Schema de Venedog (creado automaticamente al registrar)

|   |

|   |-- [SPRINT 2 - YA EXISTE]

|   |   +-- branches              <- Sucursales fisicas del negocio

|   |   +-- users                 <- Empleados con acceso al sistema

|   |

|   |-- [SPRINT 3 - CATALOGO E INVENTARIO]

|   |   +-- categories            <- Jerarquico: Medicamentos > Antibioticos > Capsulas

|   |   +-- products              <- PHYSICAL | SERVICE | DIGITAL

|   |   +-- product_variants      <- Tallas, colores, sabores via JSONB attributes

|   |   +-- stock                 <- Cantidad actual por sucursal y producto

|   |   +-- stock_movements       <- INMUTABLE: historial de todos los movimientos

|   |

|   |-- [SPRINT 4 - VENTAS SIMPLES]

|   |   +-- sales                 <- Cabecera. sale_type: SIMPLE o PROJECT (V4 Flyway)

|   |   +-- sale_items            <- INMUTABLE: items de cada venta

|   |   +-- sale_payments         <- INMUTABLE: pagos (Yape, Cash, Tarjeta, etc.)

|   |   +-- cash_registers        <- Apertura y cierre de caja por turno

|   |   +-- customers             <- CRM basico: clientes del negocio

|   |

|   |-- [SPRINT 5 - PROYECTOS Y FINANZAS]

|   |   +-- projects              <- Proyecto principal con estado y totales

|   |   +-- project_stages        <- Etapas del proyecto en orden

|   |   +-- project_items         <- Productos y servicios por etapa

|   |   +-- project_payments      <- Pagos parciales: anticipo, cuota, saldo

|   |   +-- transactions          <- Ingresos y egresos del negocio

|   |

|   |-- [SPRINT 6 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL]

|   |   +-- ai_conversations      <- Conversaciones del chatbot con el dueno

|   |   +-- ai_messages           <- Mensajes de cada conversacion

|   |

|   |-- [FUTURO - Se agrega cuando el mercado lo pida]

|   |   +-- employees             <- RRHH: empleados con contrato, sueldo, vacaciones

|   |   +-- purchase_orders       <- Ordenes de compra a proveedores

|   |   +-- purchase_order_items  <- Items de cada orden de compra

|   |

|   |-- [PROVEEDORES - Sprint 1]

|   |   +-- suppliers             <- Proveedores nacionales e internacionales

|   |

|   +-- flyway_schema_history     <- Historial de versiones Flyway de este tenant

|

+-- farmacia/                     <- Schema de Farmacia Central (100% aislado)

+-- alarmas_peru/                 <- Schema de otra empresa (100% aislado)

## 4.2 Plan de Migraciones Flyway - Todas las Versiones Definidas

| Version | Sprint | Archivo | Que hace |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 public | Sprint 1 | V1__baseline_public_schema.sql | Baseline del schema public. Las 6 tablas ya existen. Flyway solo registra el punto de partida. |
| V1 tenant | Sprint 1-2 | V1__init_tenant_schema.sql | Crea 13 tablas base al registrar una empresa nueva (branches, users, categories, products, etc). |
| V2 tenant | Sprint 2 | V2__add_security_fields_to_users.sql | Agrega must_change_password, failed_attempts, locked_until, password_changed_at a users. |
| V3 tenant | Sprint 3 | V3__allow_null_price_cost_variants.sql | ALTER COLUMN price y cost en product_variants para permitir NULL (herencia del padre). |
| V4 tenant | Sprint 3 | V4__add_sale_type_to_sales.sql | ADD COLUMN sale_type DEFAULT SIMPLE. Retrocompatible: ventas existentes automaticamente son SIMPLE. |
| V5 tenant | Sprint 4 | V5__create_customers.sql | CREATE TABLE customers para CRM basico: nombre, email, telefono, ruc, puntos de fidelidad. |
| V6 tenant | Sprint 4 | V6__create_cash_registers.sql | CREATE TABLE cash_registers para apertura y cierre de caja por turno. |
| V7 tenant | Sprint 5 | V7__create_projects.sql | CREATE TABLE projects con estado QUOTE/APPROVED/IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED. |
| V8 tenant | Sprint 5 | V8__create_project_stages.sql | CREATE TABLE project_stages con orden de ejecucion y status por etapa. |
| V9 tenant | Sprint 5 | V9__create_project_items.sql | CREATE TABLE project_items con item_type PHYSICAL/SERVICE/DIGITAL. |
| V10 tenant | Sprint 5 | V10__create_project_payments.sql | CREATE TABLE project_payments con ADVANCE/INSTALLMENT/FINAL. |
| V11 tenant | Sprint 6 | V11__create_ai_conversations.sql | CREATE TABLE ai_conversations para historial del chatbot IA. |
| V12 tenant | Sprint 6 | V12__create_ai_messages.sql | CREATE TABLE ai_messages por cada mensaje del chatbot. |
| V13 tenant | Futuro | V13__create_employees.sql | CREATE TABLE employees para modulo RRHH cuando el mercado lo pida. |
| V14 tenant | Futuro | V14__create_purchase_orders.sql | CREATE TABLE purchase_orders y purchase_order_items para compras a proveedores. |

## 4.3 Schema PUBLIC - Tablas del Sistema Miro

### public.tenants - La tabla mas importante del sistema

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador unico universal del tenant en todo Miro |
| slug | VARCHAR(63) | NOT NULL UNIQUE | Nombre del schema en PostgreSQL. Solo minusculas y guiones. Ej: venedog, farmacia-central |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nombre comercial de la empresa. Ej: Venedog SAC |
| country_code | VARCHAR(2) | FK -> countries(code) | Pais: determina moneda por defecto, timezone e impuestos disponibles |
| currency_code | VARCHAR(3) | FK -> currencies(code) | Moneda principal del negocio. Una empresa peruana puede operar en USD. |
| plan_id | UUID | FK -> plans(id) | Plan activo ahora: Starter, Business o Enterprise |
| admin_email | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE en todo Miro | Email del dueno. Unico en todo el sistema. Para facturacion y recuperacion. |
| admin_name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nombre completo del administrador principal |
| tax_info | JSONB | DEFAULT {} | Datos fiscales flexibles: {type:"RUC",number:"20123..."} o {type:"NIT",...} |
| status | VARCHAR(20) | CHECK IN (TRIAL,ACTIVE,SUSPENDED,CANCELLED) | Estado actual en el ciclo de vida del tenant |
| trial_ends_at | TIMESTAMP TZ | NULL si ya pago | Fecha y hora exacta de vencimiento del periodo de prueba de 14 dias |
| settings | JSONB | DEFAULT {} | Configuraciones del tenant: logo_url, primary_color, timezone_override |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP TZ | NOT NULL DEFAULT NOW() | Auditoria estandar en UTC |
| deleted_at | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Soft delete. NUNCA se usa DELETE fisico |

## 4.4 Schema TENANT - Tablas Actuales

### users - Empleados con acceso al sistema

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico del usuario dentro del tenant |
| email | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE en el tenant | Email de login. Unico dentro de la empresa. Dos empresas SI pueden tener el mismo email. |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | BCrypt strength 12. NUNCA se guarda en texto plano. ~400ms para verificar. |
| first_name / last_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre y apellido del empleado |
| role | VARCHAR(20) | CHECK IN (TENANT_ADMIN,MANAGER,CASHIER,VIEWER) | Rol que define todos los permisos en el sistema |
| branch_id | UUID | FK -> branches. NULL para ADMIN | Sucursal asignada. NULL = acceso a todas las sucursales. |
| active | BOOLEAN | DEFAULT true | false = no puede hacer login. Para empleados que se fueron sin borrar historial. |
| must_change_password | BOOLEAN | DEFAULT false | true al crear cualquier usuario. Bloquea toda operacion hasta cambiar la contrasena. |
| failed_attempts | SMALLINT | DEFAULT 0 | Contador de intentos fallidos. Al llegar a 5 -> bloqueo de 15 minutos. |
| locked_until | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Hasta cuando esta bloqueada la cuenta. |
| password_changed_at | TIMESTAMP TZ | NULL = nunca cambio | Para politicas de vencimiento de contrasena en el futuro. |
| last_login_at | TIMESTAMP TZ | NULL = nunca entro | Para detectar usuarios inactivos y estadisticas de uso. |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP TZ | NOT NULL DEFAULT NOW() | Auditoria estandar en UTC |
| deleted_at | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Soft delete. El historial de ventas del empleado se conserva. |

### products - Catalogo de productos y servicios

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico del producto o servicio |
| category_id | UUID | FK -> categories. nullable | Categoria a la que pertenece. NULL si no tiene categoria asignada. |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nombre. Ej: Amoxicilina 500mg capsulas o Consulta medica general |
| type | VARCHAR(20) | CHECK IN (PHYSICAL,SERVICE,DIGITAL) | PHYSICAL=tiene stock. SERVICE=mano de obra. DIGITAL=archivo o licencia. |
| sku | VARCHAR(100) | UNIQUE. nullable | Codigo interno del negocio. Ej: MED-001, VET-CORTE |
| barcode | VARCHAR(100) | UNIQUE. nullable | Codigo de barras para scanner en el POS. Solo para PHYSICAL. |
| base_price | DECIMAL(19,4) | NOT NULL DEFAULT 0 | Precio de venta al publico. 4 decimales para precision en calculos IGV. |
| base_cost | DECIMAL(19,4) | NOT NULL DEFAULT 0 | Costo de adquisicion. Para calcular margen de ganancia. |
| tax_type_id | UUID | FK -> public.tax_types. nullable | IGV 18%, IVA 19%, exonerado, etc. |
| unit | VARCHAR(50) | DEFAULT unidad | Unidad: unidad, kg, litro, metro, hora, par, docena. |
| has_variants | BOOLEAN | DEFAULT false | true = tiene variantes de talla, color, sabor. Habilita product_variants. |
| track_stock | BOOLEAN | DEFAULT true | false para SERVICE y DIGITAL. No generan movimientos de inventario. |
| active | BOOLEAN | DEFAULT true | false = oculto en el POS. Historial de ventas se conserva. |
| deleted_at | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Soft delete. |

Reglas de negocio criticas:

- type es INMUTABLE despues de creado — afecta ventas e inventario historico

- track_stock forzado false para SERVICE y DIGITAL sin importar lo enviado

- SKU y barcode normalizados a MAYUSCULAS — validados antes del constraint de BD

- Soft delete siempre: deleted_at + active=false — NUNCA DELETE fisico

- @SQLRestriction('deleted_at IS NULL') filtra eliminados automaticamente

### product_variants - Variantes de productos

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico de la variante |
| product_id | UUID | FK -> products. NOT NULL | Producto padre al que pertenece esta variante |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nombre del atributo diferenciador: 'Talla S', '3kg', 'Sabor Pollo' |
| sku | VARCHAR(100) | UNIQUE. nullable | SKU unico por tenant. Normalmente padre + sufijo: ACC-COL-NYL-M |
| barcode | VARCHAR(100) | UNIQUE. nullable | Barcode del empaque fisico especifico de esta variante |
| price | DECIMAL(19,4) | NULLABLE (V3 Flyway) | NULL = hereda products.base_price del padre. Con valor = prevalece. |
| cost | DECIMAL(19,4) | NULLABLE (V3 Flyway) | NULL = hereda products.base_cost del padre. Con valor = prevalece. |
| attributes | JSONB | DEFAULT {} | Libre: {"talla":"M"} o {"peso":"15kg","sabor":"pollo"} |
| image_url | VARCHAR(500) | nullable | URL de imagen especifica. NULL = hereda imagen del padre. |
| sort_order | SMALLINT | DEFAULT 0 | Orden de aparicion en el POS al seleccionar variante |
| active | BOOLEAN | DEFAULT true | false = oculto cuando se descontinua una variante |
| deleted_at | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Soft delete. El soft delete del padre hace cascada a las variantes. |

### sales - Cabecera de ventas (SIMPLE y PROJECT)

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico de la venta |
| number | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE | Correlativo: V-2026-0001, P-2026-0001 |
| branch_id | UUID | FK -> branches. NOT NULL | Sucursal donde ocurrio la venta o el proyecto |
| seller_id | UUID | FK -> users. NOT NULL | Cajero o vendedor que registro la venta |
| customer_id | UUID | FK -> customers. nullable | Cliente asociado. NULL para ventas anonimas. |
| sale_type | VARCHAR(20) | DEFAULT SIMPLE CHECK IN (SIMPLE,PROJECT) | *** V4 Flyway Sprint 3 *** SIMPLE=POS directo. PROJECT=con etapas y pagos parciales. |
| origin | VARCHAR(20) | CHECK IN (DIRECT,ORDER,QUOTATION) | Como se origino la venta |
| status | VARCHAR(20) | CHECK IN (PENDING,COMPLETED,CANCELLED,REFUNDED) | Estado actual |
| subtotal / tax_amount / discount / total | DECIMAL(19,4) | NOT NULL DEFAULT 0 | Montos calculados con 4 decimales de precision. |
| currency_code | VARCHAR(3) | FK -> public.currencies | Moneda de la venta |
| deleted_at | TIMESTAMP TZ | NULL = activo | Soft delete para anulaciones |

## 4.5 Schema TENANT - Tablas de Proyectos (Sprint 5)

Estas 4 tablas son completamente nuevas. No modifican ninguna tabla existente. Se crean via Flyway V7-V10 en el Sprint 5 en el schema de CADA tenant activo.

### projects - El proyecto principal

| Campo | Tipo | Restriccion | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identificador unico del proyecto |
| number | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE | Correlativo legible: P-2026-0001, P-2026-0002 |
| sale_id | UUID | FK -> sales. NOT NULL | La venta de tipo PROJECT que origino este proyecto |
| project_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | Tipo: ALARMA, EXTINTOR, CONSTRUCCION, CONSULTORIA, IT, LEGAL, OTRO |
| status | VARCHAR(20) | CHECK IN (QUOTE,APPROVED,IN_PROGRESS,COMPLETED,CANCELLED) | Estado actual del proyecto |
| total_amount | DECIMAL(19,4) | NOT NULL DEFAULT 0 | Valor total acordado con el cliente al aprobar el proyecto |
| paid_amount | DECIMAL(19,4) | NOT NULL DEFAULT 0 | Total cobrado hasta la fecha. Suma automatica de project_payments. |
| estimated_end_date | DATE | NOT NULL | Fecha comprometida con el cliente para terminar |
| assigned_to | UUID | FK -> users. NOT NULL | MANAGER o TENANT_ADMIN responsable del proyecto |

# 5. Como se Relacionan Productos, Servicios y Proyectos

## 5.1 Los Tres Tipos de Items

| Tipo | Que es | Descuenta Stock? | Cuando | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHYSICAL | Producto fisico tangible. Se almacena y se agota. | SI | Al completar venta simple o al completar etapa del proyecto. | Medicamentos, ropa, sensores de alarma, extintores, repuestos |
| SERVICE | Servicio o mano de obra. Es tiempo o trabajo humano. | NO | Nunca. No genera ningun movimiento de inventario. | Consulta medica, instalacion alarma, honorarios, capacitacion |
| DIGITAL | Producto digital o licencia. Sin limite de entregas. | NO | Nunca. Se entrega sin afectar el inventario. | Planos PDF, licencias software, disenos graficos |

## 5.2 Venta Simple (SIMPLE) - Para POS Rapido

Ejemplo: Veterinaria - Cliente paga en el momento

sale_type = SIMPLE | Sucursal: Miraflores | Cajero: Maria

sale_items:

+ Consulta medica general       (SERVICE)   S/80.00  -> NO descuenta stock

+ Amoxicilina 500mg x10         (PHYSICAL)  S/25.00  -> stock -10 unidades

+ Jeringa 5ml x2                (PHYSICAL)   S/6.00  -> stock -2 unidades

+ Historial medico PDF Rocky    (DIGITAL)    S/5.00  -> NO descuenta stock

-----------------------------------------------------------------

Subtotal: S/116.00 | Descuento 10%: -S/11.60 | TOTAL: S/104.40

sale_payments: Yape S/50.00 + Efectivo S/54.40

Resultado automatico del sistema:

stock: Amoxicilina -10, Jeringa -2

stock_movements: 2 registros INMUTABLES tipo OUT

transactions: 1 registro de ingreso S/104.40

## 5.3 Venta por Proyecto (PROJECT) - Para Trabajos con Etapas

Ejemplo: Empresa de Alarmas - Proyecto con etapas y pagos parciales

PROYECTO P-2026-0003

project_type: ALARMA | Cliente: Farmacia Central SAC

total_amount: S/5,000 | status: IN_PROGRESS

ETAPA 1: Instalacion del sistema (status: COMPLETED)

+ Sensor de movimiento PIR x4  (PHYSICAL) S/200 c/u = S/800  -> stock -4 al completar

+ Camara IP Full HD x2         (PHYSICAL) S/300 c/u = S/600  -> stock -2 al completar

+ Mano de obra instalacion     (SERVICE)            = S/800  -> NO descuenta stock

ETAPA 2: Capacitacion al personal (status: IN_PROGRESS)

+ Capacitacion uso del sistema  (SERVICE)           = S/300  -> NO descuenta stock

+ Manual digital del sistema    (DIGITAL)           = S/100  -> NO descuenta stock

project_payments:

ADVANCE      S/2,500  Transferencia BCP    15 may 2026

INSTALLMENT  S/2,000  Yape                 22 may 2026

paid_amount: S/4,500  |  pending_amount: S/500 (cobrar al completar etapa 2)

## 5.4 El Dashboard - Vision Unificada de Ventas y Proyectos

Dashboard Miro ERP - Venedog SAC - Mayo 2026

RESUMEN DEL MES

Ventas simples:        S/45,000  (87 transacciones)

Cobros de proyectos:   S/12,500  (4 proyectos activos)

TOTAL INGRESOS:        S/57,500

Gastos del mes:        S/32,000

UTILIDAD NETA:         S/25,500  (+44% vs abril)

PROYECTOS ACTIVOS:

Farmacia Central    cobrado: S/4,500   pendiente: S/500   vence: 30/05

Clinica San Juan    cobrado: S/2,000   pendiente: S/3,000 vence: 15/06

ALERTAS DE STOCK:

Amoxicilina 500mg: 8 unidades (minimo configurado: 10) -> REPONER YA

# 6. Seguridad - JWT, Roles y Contrasenas

## 6.1 El JWT de Miro

HEADER: { alg: "HS384" }  <- HMAC-SHA384

PAYLOAD (viaja encriptado en cada request HTTP):

{

sub:                "a48ea628-ccb3-4711-ac51-9294a90bcb57",

tenantSlug:         "venedog",

role:               "TENANT_ADMIN",

branchId:           "uuid-sucursal" | null,

email:              "admin@venedog.com",

mustChangePassword: true | false,

iat:                1716000000,

exp:                1716086400  <- 24 horas desde la creacion

}

JwtAuthenticationFilter procesa CADA request:

1. Lee Authorization: Bearer eyJhbGci...

2. Valida firma con JWT_SECRET

3. Verifica que no expiro

4. Extrae userId    -> SecurityContext.principal

5. Extrae role      -> "ROLE_TENANT_ADMIN" en authorities

6. Extrae tenantSlug -> SecurityContext.details

El microservicio usa el contexto:

String slug = (String) auth.getDetails();

jdbcTemplate.execute("SET search_path TO \"" + slug + "\"");

// JPA ahora opera automaticamente en venedog.*

## 6.2 Seguridad de Contrasenas

| Mecanismo | Como Funciona | Por que es Importante |
| --- | --- | --- |
| BCrypt strength 12 | encode() al crear o cambiar. matches() al verificar. ~400ms por operacion. | Imposible atacar por fuerza bruta incluso con GPU moderna. |
| Contrasena temporal segura | SecureRandom, 10 chars, 57 posibles (sin I/l/1/O/0). 3.6x10^17 combinaciones. | Imposible de adivinar. Sin caracteres confusos para el usuario. |
| must_change_password | true al crear cualquier usuario. El JWT lo comunica al frontend. Bloquea todo. | Nadie puede operar con la contrasena temporal generada por el sistema. |
| Bloqueo por 5 intentos | failed_attempts++ en cada fallo. Al 5to: locked_until=ahora+15min + ACCOUNT_LOCKED. | Imposible atacar con diccionario. El 5to intento ya da ACCOUNT_LOCKED. |
| Validacion de contrasena | Min 8 chars + 1 mayuscula + 1 numero + 1 simbolo (@#$%^&+=!). @Pattern en DTO. | Impide contrasenas debiles como password o 12345678. |
| No reutilizar contrasena | passwordEncoder.matches(nueva, hashActual) antes de actualizar. Si coincide -> error. | Impide poner exactamente la misma contrasena al cambiar. |
| No revelar emails | Email no existe = mismo error INVALID_CREDENTIALS que contrasena incorrecta. | El atacante no puede saber que emails estan registrados en el sistema. |
| noRollbackFor en login | @Transactional(noRollbackFor={InvalidCredentialsException, AccountLockedException}). | El contador de intentos fallidos NO hace rollback aunque falle la autenticacion. |

## 6.3 Roles y Permisos

| Accion o Modulo | TENANT_ADMIN | MANAGER | CASHIER | VIEWER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar la empresa y plan | Si - control total | No | No | No |
| Crear y gestionar usuarios | Si | No | No | No |
| Crear y editar productos | Si | No | No | No |
| Ver catalogo y operar el POS | Si | Si su sucursal | Si su sucursal | Solo lectura |
| Ver y ajustar stock | Si todo | Si su sucursal | Solo ver | No |
| Registrar y completar ventas | Si | Si su sucursal | Si su sucursal | No |
| Anular ventas y devoluciones | Si | Si su sucursal | No | No |
| Crear y gestionar proyectos | Si todo | Si su sucursal | No | No |
| Registrar pagos de proyectos | Si | Si su sucursal | No | No |
| Ver finanzas y P&L | Si todo | Si su sucursal | No | Solo lectura |
| Abrir y cerrar caja | Si | Si | Si su turno | No |
| Ver reportes y analytics | Si todo | Si su sucursal | No | Solo lectura |
| Usar el chatbot IA | Si | Si | No | Si |

# 7. API REST - Endpoints Implementados

## 7.1 Formato Estandar ApiResponse<T>

EXITO (200 OK o 201 Created):

{

"success": true,

"data": { ...el objeto retornado... },

"timestamp": "2026-05-19T15:30:00-05:00",

"path": "/api/tenants/register",

"httpStatus": 201

}

ERROR (400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 500):

{

"success": false,

"error": {

"code": "TENANT_ALREADY_EXISTS",

"message": "El slug venedog ya esta registrado",

"field": "slug"  <- null si no es un campo especifico

},

"timestamp": "2026-05-19T15:30:00-05:00",

"path": "/api/tenants/register",

"httpStatus": 409

}

## 7.2 tenant-service (Puerto 8082)

| Metodo | Endpoint | Auth | Descripcion Completa |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/tenants/register | Publico | Registra empresa. Valida slug/email unicos. CREATE SCHEMA. Flyway V1+V2+V3. INSERT TENANT_ADMIN con contrasena temporal BCrypt. Retorna datos + temporaryPassword (solo aparece en esta respuesta). |
| GET | /api/tenants/{slug} | JWT | Busca tenant activo por slug. Calcula dias trial restantes dinamicamente. Retorna datos completos sin temporaryPassword. |

## 7.3 auth-service (Puerto 8081)

| Metodo | Endpoint | Auth | Descripcion Completa |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Publico | Recibe email+password+tenantSlug. SET search_path al schema del tenant. Verifica active y locked_until. BCrypt.matches. Si falla: failed_attempts++. Al 5to: lockAccount+ACCOUNT_LOCKED. Si ok: reset intentos + generateToken JWT con todos los claims. |
| GET | /api/auth/me | JWT - cualquier rol | Lee userId y tenantSlug del SecurityContext. SET search_path. Busca usuario en BD. Retorna UserResponse sin datos sensibles. |
| PUT | /api/auth/change-password | JWT - cualquier rol | Verifica currentPassword con BCrypt. Valida que newPassword sea diferente. Valida politica (min 8 + mayuscula + numero + simbolo). Verifica que confirmPassword coincida. Hashea y guarda. Pone must_change_password=false. |
| POST | /api/auth/users | JWT - TENANT_ADMIN | @PreAuthorize("hasRole(TENANT_ADMIN)"). Valida email unico en tenant. Valida branchId segun rol. Genera contrasena temporal. BCrypt. Guarda con must_change_password=true. Retorna datos + temporaryPassword. |

## 7.4 product-service (Puerto 8083)

| Metodo | Endpoint | Descripcion | Roles |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/categories | Listar categorias paginadas | Todos |
| GET | /api/categories/roots | Solo categorias raiz | Todos |
| GET | /api/categories/{id}/children | Subcategorias de un padre | Todos |
| GET | /api/categories/search?name= | Buscar por nombre parcial | Todos |
| POST | /api/categories | Crear categoria | ADMIN, MANAGER |
| PUT | /api/categories/{id} | Actualizar categoria | ADMIN, MANAGER |
| DELETE | /api/categories/{id} | Soft delete (valida hijos y productos) | ADMIN |
| GET | /api/products | Listar productos (filtros: type, cat) | Todos |
| GET | /api/products/search?name=&categoryId= | Busqueda combinada nombre+categoria | Todos |
| GET | /api/products/sku/{sku} | Por SKU (POS - teclado) | Todos |
| GET | /api/products/barcode/{code} | Por barcode (POS - scanner) | Todos |
| POST | /api/products | Crear producto | ADMIN, MANAGER |
| PUT | /api/products/{id} | Actualizar producto (type inmutable) | ADMIN, MANAGER |
| DELETE | /api/products/{id} | Soft delete (cascada a variantes) | ADMIN |
| GET | /api/products/{id}/variants | Listar variantes paginadas | Todos |
| GET | /api/products/variants/sku/{sku} | Variante por SKU (POS) | Todos |
| GET | /api/products/variants/barcode/{code} | Variante por barcode (POS - scanner) | Todos |
| POST | /api/products/{id}/variants | Crear variante | ADMIN, MANAGER |
| PUT | /api/products/{id}/variants/{vid} | Actualizar variante | ADMIN, MANAGER |
| DELETE | /api/products/{id}/variants/{vid} | Soft delete variante | ADMIN |

# 8. Modulo de Inteligencia Artificial

## 8.1 Vision - El Diferencial de Miro

El modulo IA de Miro permite al dueno del negocio consultar el estado de su empresa en lenguaje natural desde su celular, sin necesidad de abrir el sistema o saber de tecnologia. Usa Claude API de Anthropic como motor de inteligencia. Es el diferencial mas fuerte de Miro frente a todos los competidores en LATAM.

| Capacidad | Sprint | Plataforma | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultas en lenguaje natural | Sprint 6 | Chat web dentro del ERP | "Cuanto vendi hoy?" -> Claude consulta BD y responde en espanol con datos reales. |
| Dashboard inteligente | Sprint 6 | Chat web | Resumen narrativo del negocio en lugar de tablas de numeros. |
| Prediccion de stock | Sprint 6 | Chat web | "Te quedas sin Amoxicilina en 8 dias al ritmo actual." Evita quiebres. |
| Prediccion de ventas | Sprint 6 | Chat web | "Diciembre es tu mejor mes historicamente. Prepara stock extra." |
| Alertas inteligentes | Sprint 6 | Chat web | Detecta anomalias: ventas bajas, proyectos vencidos, stock critico. |
| Chatbot por WhatsApp | Sprint 7 | WhatsApp Business API | El dueno escribe al numero de Miro y recibe respuestas automaticas con sus datos. |
| App movil con IA | Sprint 12 | React Native + Expo | Dashboard rapido + chat Claude desde el celular del dueno. |

## 8.2 Ejemplos Reales de Conversacion con el Chatbot

Dueno: "Cuanto vendi esta semana?"

Miro IA: "Esta semana vendiste S/8,240 en 63 atenciones. Ticket promedio S/130.

Tu dia mas activo fue el martes. Las mejores horas: 11am-1pm.

Comparado con la semana pasada, subiste un 12%."

Dueno: "Me queda stock de Amoxicilina?"

Miro IA: "Tienes 8 unidades de Amoxicilina 500mg en Sucursal Miraflores.

Tu minimo configurado es 10 unidades. Al ritmo de esta semana,

te quedas sin stock en aproximadamente 6 dias. Te recomiendo

pedir esta semana a tu proveedor Pharma Mayoristas."

Dueno: "Cuanto me deben de proyectos?"

Miro IA: "Tienes 3 proyectos con cobros pendientes:

- Farmacia Central: S/500 (vence 30/05, urgente)

- Clinica San Juan: S/3,000 (vence 15/06)

- MiniMarket Norte: S/4,000 (vence 20/06)

Total por cobrar: S/7,500."

# 9. Plan Completo de Sprints con Actividades Detalladas

## 9.1 Resumen General

| Sprint | Fechas | Objetivo Central | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 03-16 may 2026 | Fundacion: base de datos, Docker, monorepo Git | COMPLETADO |
| S2 | 14-30 may 2026 | Seguridad: tenant-service, auth-service, JWT, common-lib, security-lib | COMPLETADO |
| S3 | 02-13 jun 2026 | Catalogo: gateway-service, product-service, inventory-service | EN CURSO |
| S4 | 16-27 jun 2026 | POS: ventas simples, caja, pagos, clientes CRM | PLANIFICADO |
| S5 | 30 jun-11 jul 2026 | Proyectos: etapas, pagos parciales y finanzas | PLANIFICADO |
| S6 | 14-25 jul 2026 | Inteligencia Artificial: chatbot Claude API y predicciones | PLANIFICADO |
| S7 | 28 jul-08 ago 2026 | Frontend Web Base: login, backoffice, productos | PLANIFICADO |
| S8 | 11-22 ago 2026 | Frontend Backoffice: stock, dashboard, usuarios | PLANIFICADO |
| S9 | 25 ago-05 sep 2026 | Frontend POS: vender desde navegador, caja | PLANIFICADO |
| S10 | 08-19 sep 2026 | Frontend: proyectos, finanzas, reportes avanzados | PLANIFICADO |
| S11 | 22 sep-03 oct 2026 | Frontend IA: chat Claude, dashboards interactivos | PLANIFICADO |
| S12 | 06-17 oct 2026 | App Movil React Native: dashboard, alertas, IA | PLANIFICADO |
| S13 | 20-31 oct 2026 | Google Cloud Deploy + WhatsApp Business + primer cliente real | PLANIFICADO |
| S14 | nov 2026+ | Primer contrato firmado + produccion estable + escalar | PLANIFICADO |

## 9.2 Sprint 1 - COMPLETADO (03-16 mayo 2026)

Objetivo: construir la fundacion solida del sistema. Sin esta base, nada de lo que viene es posible.

| Issue | Titulo | Actividades Realizadas |
| --- | --- | --- |
| #1 | Crear monorepo en GitHub | Crear repositorio github.com/jeanctdev/miroapp (privado). Configurar rama develop. Crear estructura: services/, shared/, docs/, infrastructure/. Configurar .gitignore. |
| #2 | Configurar Docker Compose | docker-compose.yml con PostgreSQL 16 (5432), MongoDB 7 (27017), Redis 7 Alpine (6379). Probar que los 3 contenedores levantan. |
| #3 | Disenar e implementar schema public | 6 tablas: countries (9 paises LATAM+USA), currencies (9 monedas), tax_types (IGV/IVA/ICMS), plans (Starter/Business/Enterprise), tenants (soft delete, JSONB), tenant_subscriptions. Datos iniciales. |
| #4 | Disenar e implementar schema tenant | 13 tablas: branches, users, categories (auto-referenciada), products, product_variants (JSONB), stock, stock_movements (INMUTABLE), sales, sale_items (INMUTABLE), sale_payments (INMUTABLE), transactions, cash_registers, suppliers. Soft delete y UTC. |
| #5 | Ejecutar SQL y verificar en DBeaver | Ejecutar ambos scripts. Verificar 19 tablas creadas con indices, constraints CHECK y datos iniciales. |
| #6 | Documentacion inicial v1.0.0 | Documento Word con diseno completo de la BD y justificacion de cada decision. |

## 9.3 Sprint 2 - COMPLETADO (14-30 mayo 2026)

Objetivo: construir el nucleo de seguridad del sistema. Todo lo que viene en Sprint 3+ depende de este sprint.

| Issue | Titulo | Actividades Realizadas |
| --- | --- | --- |
| #12 | Preparar entorno Spring Boot | Spring Initializr para tenant-service: Java 21, Spring Boot 3.5.14, Maven. Dependencias: Web, JPA, PostgreSQL, Flyway, Lombok, Validation. Run Configuration IntelliJ. |
| #13 | tenant-service estructura base | Packages: controller, service, repository, entity, dto, exception. application.yaml (puerto 8082). application-local.yaml. V1 Flyway baseline. |
| #14 | POST /api/tenants/register | TenantRegisterRequest con validaciones. TenantResponse. TenantService: validar unicos, crear Tenant, llamar TenantSchemaService y UserCreationService. TenantController 201. |
| #15 | Flyway schema tenant automatico | TenantSchemaService: JDBC para CREATE SCHEMA. FlywayMigrationService: Flyway dinamico apuntando al schema. Ejecuta V1 (13 tablas) y V2 (campos seguridad). |
| #21 | shared/common-lib v1.0.0 | ApiResponse<T>, ApiError, GlobalExceptionHandler, ErrorCodes, BusinessException, ResourceNotFoundException, MoneySerializer, MessageSourceConfig. Maven local. |
| #24 | Externalizar mensajes en properties | messages.properties UTF-8 en common-lib, tenant-service y auth-service. Reemplazar strings hardcodeados por getMessage(). |
| #16 | Crear auth-service base | Spring Initializr: Web, JPA, Security, PostgreSQL, Flyway, Lombok, JJWT 0.13.0. Role enum. User entity con campos de seguridad. |
| #17 | POST /api/auth/users (crear empleados) | CreateUserRequest, CreateUserResponse. AuthService.createUser: valida email unico, valida branchId segun rol, genera contrasena temporal SecureRandom, BCrypt, must_change_password=true. Solo TENANT_ADMIN. |
| #18 | POST /api/auth/login con JWT | LoginRequest, LoginResponse. AuthService.login: SET search_path, verifica active, locked_until, BCrypt.matches. Fallo: incrementa intentos, 5to bloquea. Ok: reset + generateToken. @Transactional(noRollbackFor=...). |
| #19 | GET /api/auth/me | Lee userId y tenantSlug del SecurityContext. SET search_path. Busca en BD. Retorna UserResponse sin datos sensibles. |
| #20 | shared/security-lib v1.0.0 | JwtUtil con todos los metodos. JwtAuthenticationFilter. auth-service refactorizado para importar security-lib. |
| #22 | Probar flujo completo en Postman | Workspace y environment Local. POST register, login con temp password, GET me, PUT change-password, POST create-user, 5 intentos fallidos. |

## 9.4 Sprint 3 - EN CURSO (02-13 junio 2026)

Objetivo: construir el catalogo de productos y el control de inventario. El gateway centraliza todo el enrutamiento.

| Issue | Titulo | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| #25 | gateway-service base | COMPLETADO | Spring Cloud Gateway puerto 8080. Rutas a todos los microservicios. CORS centralizado. Validacion JWT propagando headers X-User-Id, X-Tenant-Slug, X-User-Role. |
| #26 | product-service estructura | COMPLETADO | Spring Initializr, common-lib y security-lib, packages, application.yaml (8083), SecurityConfig, TenantContext, SecurityUtils. |
| #27 | CRUD categorias y productos | COMPLETADO | Category entity (jerarquica), Product entity (PHYSICAL/SERVICE/DIGITAL), DTOs, Services con reglas de negocio, Controllers con @PreAuthorize. Pruebas completas Postman. |
| #28 | Variantes de productos | COMPLETADO | ProductVariant entity, JSONB attributes (@JdbcTypeCode), herencia de precio del padre (resolvedPrice/resolvedCost), soft delete en cascada. Pruebas completas. |
| #29 | Categorias jerarquicas avanzado | PENDIENTE | Validar ciclos en el arbol de categorias. Endpoint arbol completo anidado. |
| #30 | inventory-service estructura | PENDIENTE | Spring Initializr. Puerto 8084. Stock entity, StockMovement entity INMUTABLE. |
| #31 | Endpoints de inventario | PENDIENTE | GET /api/stock, POST /api/stock/adjustments, GET /api/stock/movements, POST /api/stock/transfers. |
| #32 | V4 Flyway - sale_type | PENDIENTE | V4__add_sale_type_to_sales.sql: ADD COLUMN sale_type DEFAULT SIMPLE. Retrocompatible. |
| #33 | Pruebas Sprint 3 en Postman | PENDIENTE | Flujo completo catalogo + inventario. |

## 9.5 Sprint 4 - PLANIFICADO (16-27 junio 2026)

Objetivo: implementar el POS completo para ventas simples. El cajero puede vender desde este sprint.

| Issue | Titulo | Actividades a Realizar |
| --- | --- | --- |
| #34 | sales-service estructura | Spring Initializr. Puerto 8085. Sale entity, SaleItem entity INMUTABLE, SalePayment entity INMUTABLE, CashRegister entity. |
| #35 | POST /api/sales (venta SIMPLE) | Crear venta. Validar items existen y activos. Calcular subtotal + impuestos + descuentos. Validar stock disponible para PHYSICAL. Crear Sale PENDING. Crear SaleItems inmutables. |
| #36 | PUT /api/sales/{id}/complete | Completar la venta. Descontar stock PHYSICAL (StockMovements tipo OUT). Crear transaccion INCOME. Cambiar status COMPLETED. IRREVERSIBLE. |
| #37 | POST /api/sales/{id}/payments | Agregar pagos: CASH, YAPE, PLIN, TRANSFER, CARD. Completar automaticamente cuando paid >= total. SalePayment inmutable. Actualizar cash_register. |
| #38 | Gestion de caja por turno | POST /api/cash-registers/open. PUT /api/cash-registers/{id}/close con diferencia. GET /api/cash-registers/current. Solo vender con caja abierta. |
| #39 | customers - CRM basico | V5 Flyway CREATE TABLE customers. GET/POST/PUT /api/customers. Asociar customer_id en ventas. |
| #40 | Tests unitarios | JUnit 5 + Mockito para AuthService.login, AuthService.changePassword y TenantService.registerTenant. |
| #41 | Pruebas Sprint 4 en Postman | Flujo completo POS: abrir caja -> buscar producto -> crear venta -> pagar -> cerrar caja. |

## 9.6 Sprint 5 - PLANIFICADO (30 junio - 11 julio 2026)

Objetivo: implementar ventas por proyectos con etapas y pagos parciales. Agregar modulo de finanzas.

| Issue | Titulo | Actividades a Realizar |
| --- | --- | --- |
| #42 | project-service estructura | Decidir si va dentro de sales-service o separado. Entities: Project, ProjectStage, ProjectItem, ProjectPayment. CRUD base. |
| #43 | POST /api/projects (crear proyecto) | Crear vinculado a venta PROJECT. Definir etapas. Agregar items por etapa. Calcular total_amount. |
| #44 | Ciclo de vida del proyecto | approve, stages/start, stages/complete (descuenta stock PHYSICAL). GET /api/projects con filtros. |
| #45 | POST /api/projects/{id}/payments | Registrar ADVANCE/INSTALLMENT/FINAL. Actualizar paid_amount. Calcular pending_amount. Crear transaccion PROJECT_INCOME. |
| #46 | V7-V10 Flyway en todos los tenants | 4 scripts: projects, project_stages, project_items, project_payments. Ejecutar en tenants activos. |
| #47 | finance-service estructura | Puerto 8086. Lee de sales, project_payments y transactions. Endpoints de reportes y P&L. |
| #48 | GET /api/finance/pl (Profit and Loss) | P&L combinando ventas simples + cobros proyectos - gastos. Por sucursal y rango de fechas. Comparativo vs periodo anterior. |
| #49 | GET /api/finance/projects-report | Reporte ejecutivo: activos, completados, cancelados. Total cobrado vs pendiente. Proyectos por vencer. |
| #50 | Pruebas Sprint 5 en Postman | Flujo proyecto: crear -> aprobar -> anticipo -> completar etapa 1 -> stock descontado -> cuota -> saldo -> P&L. |

## 9.7 Sprint 6 - PLANIFICADO (14-25 julio 2026)

Objetivo: integrar Claude API para el chatbot inteligente y predicciones. Es el diferencial definitivo de Miro.

| Issue | Titulo | Actividades a Realizar |
| --- | --- | --- |
| #51 | ai-service estructura | Puerto 8087. HTTP client para Claude API. Packages: controller, service, repository (historial), util (queries predefinidas). claude.api.key en config. |
| #52 | Integracion con Claude API | ClaudeApiClient: POST a api.anthropic.com/v1/messages. Sistema de prompts con contexto del tenant. Manejar respuesta. |
| #53 | POST /api/ai/chat (chatbot) | Identificar intencion. Ejecutar queries SQL en schema del tenant. Construir contexto. Llamar Claude API. Retornar respuesta natural. Guardar en ai_conversations. |
| #54 | V11-V12 Flyway (historial IA) | V11 (ai_conversations: id, user_id, channel WEB/WHATSAPP), V12 (ai_messages: id, conversation_id, role USER/ASSISTANT, content). |
| #55 | Prediccion de stock | Analizar stock_movements 90 dias. Calcular tasa consumo diario. Predecir fecha agotamiento. Alertar cuando quedan menos de X dias. |
| #56 | Prediccion de ventas y tendencias | Patrones por dia de semana, hora y mes. Temporadas altas y bajas. Detectar caidas anomalas (20% bajo promedio). |
| #57 | Chat web dentro del ERP | Boton flotante en frontend. El dueno escribe sin salir del sistema. Historial de conversaciones. JWT identifica tenant auto. |
| #58 | Pruebas Sprint 6 | Consultas variadas: ventas del dia, stock critico, proyectos por cobrar, predicciones, comparativo mensual. |

## 9.8 Sprints 7-12 - Frontend y App Movil

| Sprint | Objetivo | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| S7 - Frontend Web Base | Login, backoffice, gestion de productos y categorias | Next.js 14 + TypeScript + shadcn/ui + Tailwind |
| S8 - Frontend Backoffice | Stock, dashboard basico con metricas, usuarios | TanStack Query + TanStack Table + Recharts |
| S9 - Frontend POS | Vender desde el navegador, cobrar, caja diaria | React Hook Form + Zod + componentes POS custom |
| S10 - Frontend Proyectos | Proyectos, etapas, finanzas, reportes avanzados | Recharts + Tremor para dashboards |
| S11 - Frontend IA | Chat Claude integrado, dashboards interactivos, alertas | Claude API en el frontend, Tremor |
| S12 - App Movil | Dashboard rapido + chat IA + alertas push para el dueno | React Native + Expo + Firebase notifications |

## 9.9 Sprints 13-14 - Produccion y Clientes

| Issue | Titulo | Actividades a Realizar |
| --- | --- | --- |
| #59 | WhatsApp Business API | Meta Business. Webhook en ai-service. Envio respuestas. Cada tenant configura su numero en settings. |
| #61 | Infraestructura Google Cloud | Cloud Run para microservicios. Cloud SQL PostgreSQL 16. Cloud Storage. Firebase. Variables de entorno. GitHub Actions pipeline. |
| #62 | Deploy todos los microservicios | Dockerfiles. GitHub Actions: push a main -> mvn package -> docker build -> push GCR -> deploy Cloud Run. HTTPS automatico. |
| #63 | Primer cliente real | Veterinaria, barberia o restaurante en Lima. Instalacion y capacitacion gratuita. Feedback honesto. |
| #65 | Primer contrato firmado | Contrato suscripcion mensual. Starter $29/mes o Business $59/mes. SLA y condiciones de soporte. |
| #67 | Monitoreo Google Cloud | Alertas CPU > 80%, memoria > 85%, errores 500 > 5 en 5 min. Dashboard con metricas clave. Logs centralizados. |
| #69 | Plan de crecimiento a 5 clientes | Estrategia para 4 clientes adicionales. Testimonios. Precio de referidos: 1 mes gratis. Landing page con casos de exito. |

# 10. Infraestructura Local y Produccion

## 10.1 Entorno Local de Desarrollo

| Contenedor | Puerto | Configuracion | Para que se usa |
| --- | --- | --- | --- |
| miroapp-postgres | 5432 | DB: miroapp ¦ User: miroapp_user ¦ Pass: miroapp_pass | BD principal. Todos los schemas: public, venedog, farmacia, etc. |
| miroapp-mongodb | 27017 | DB: miroapp_logs ¦ Sin auth en local | Logs de eventos del sistema y auditoria de acciones. |
| miroapp-redis | 6379 | Sin auth en local ¦ Version: 7 Alpine | Cache de JWT, sesiones activas y rate limiting futuro. |

## 10.2 Manual de Arranque Diario

PASO 1: Docker Desktop

Abrir desde el menu inicio de Windows

Esperar el icono de la ballena en VERDE (Engine running)

PASO 2: Levantar las bases de datos

cd D:\Trabajo\MIROERP\repos\miroapp

docker-compose up -d

PASO 3: Verificar que todo esta corriendo

docker-compose ps

Debes ver 3 servicios en estado Up

PASO 4: IntelliJ IDEA - Ejecutar microservicios en orden:

auth-service    [local]   -> puerto 8081

tenant-service  [local]   -> puerto 8082

gateway-service [local]   -> puerto 8080

product-service [local]   -> puerto 8083

APAGAR TODO AL TERMINAR EL DIA:

1. Stop en IntelliJ para cada servicio

2. docker-compose down   <- los datos se conservan en volumenes

3. Cerrar Docker Desktop

Comandos utiles del dia a dia:

# Reinstalar common-lib:

cd shared/common-lib && mvn clean install -DskipTests

# Reinstalar security-lib:

cd shared/security-lib && mvn clean install -DskipTests

# Subir cambios a GitHub:

git add . && git commit -m "feat: descripcion" && git push origin develop

## 10.3 Google Cloud - Plan de Produccion (Sprint 13)

| Servicio GCP | Para que sirve en Miro | Cuando se activa |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run | Corre los microservicios Spring Boot. Escala automaticamente sin Kubernetes. | Sprint 13 |
| Cloud SQL (PostgreSQL 16) | BD principal con backups automaticos diarios. Alta disponibilidad. | Sprint 13 |
| Cloud Storage | Imagenes de productos, logos y comprobantes escaneados. | Sprint 13 |
| Firebase | Notificaciones push para la app movil (alertas de stock, ventas). | Sprint 13 |
| Vertex AI | Complemento a Claude API para procesamiento de datos masivo. | Sprint 13 |
| Cloud CDN | Assets del frontend entregados globalmente con baja latencia. | Sprint 13 |
| GitHub Actions | Push a main -> compilar -> Docker -> deploy Cloud Run. Gratis 2000 min/mes. | Sprint 13 |

Ventajas de Google Cloud para MIRO: $300 creditos iniciales, 30% descuento por uso sostenido automatico, mejor integracion con IA (Vertex AI + Claude API), Cloud Run para microservicios sin Kubernetes, mas economico para startups LATAM.

# 11. Decisiones Tecnicas Tomadas y Por Que

| Decision | Opcion Elegida | Razon Tecnica y de Negocio |
| --- | --- | --- |
| Posicionamiento del producto | ERP que crece con tu negocio (no solo para PYMEs) | El mercado de entrada son PYMEs pero el sistema escala a empresas medianas. Nunca forzamos al cliente a cambiar de sistema cuando crece. |
| Arquitectura del sistema | Microservicios con monorepo Git | Cada servicio escala independiente sin afectar a los demas. Un solo repositorio para gestion centralizada. |
| Multi-tenancy en BD | Schema-per-tenant en PostgreSQL | Aislamiento total de datos. Sin mezcla entre empresas. Posibilidad de mover a BD dedicada cuando el cliente crece. |
| Migraciones de BD | Flyway dinamico por tenant | Al registrar empresa -> tablas en segundos automaticamente. Sin intervencion manual. |
| ORM para schemas dinamicos | JPA + JDBC + SET search_path | JPA para schema public (fijo). JDBC para schemas de tenant (dinamicos). TenantContext.set() al inicio de cada metodo. |
| Autenticacion | JWT stateless con JJWT 0.13.0 | Sin sesiones en servidor. Escala horizontalmente. El token lleva todo el contexto (tenant, rol, sucursal). |
| Hash de contrasenas | BCrypt strength 12 | ~400ms por hash. Con bloqueo de 5 intentos, imposible de atacar por fuerza bruta. |
| Inyeccion de dependencias | Constructor + @RequiredArgsConstructor | Campos final e inmutables. Testeable sin Spring. Sin dependencias circulares. Nunca @Autowired. |
| Mensajes de error | messages.properties con UTF-8 | Sin hardcodeo en el codigo. Un solo lugar para cambiar mensajes. Preparado para i18n. |
| Eliminacion de registros | Soft delete con deleted_at | Los datos NUNCA se borran fisicamente. Auditoria completa. Recuperable si el cliente lo pide. |
| Datos flexibles por pais | JSONB en PostgreSQL | tax_info (RUC/NIT/RFC), settings, attributes de variantes. Sin ALTER TABLE cuando un pais tiene estructura diferente. |
| Tipos de items | PHYSICAL / SERVICE / DIGITAL | Cubre todos los rubros desde el dia 1. SERVICE y DIGITAL no afectan inventario. |
| Tipos de ventas | SIMPLE / PROJECT via sale_type | Una sola tabla sales para ambos tipos. SIMPLE para POS rapido. PROJECT para negocios con etapas. |
| Precios en variantes | price nullable (V3 Flyway) | NULL = hereda del padre. Evita ambiguedad con precio cero. resolvedPrice siempre tiene valor para el POS. |
| Serializacion de dinero | MoneySerializer HALF_UP 2 decimales | BD guarda DECIMAL(19,4) para precision en calculos IGV. API devuelve 2 decimales para cumplir SUNAT. |
| Redondeo contable | RoundingMode.HALF_UP | Estandar contable peruano. >= 5 sube, < 5 baja. Legal y aceptado por SUNAT en diferencias de redondeo. |
| JSONB en Java | String + @JdbcTypeCode(SqlTypes.JSON) | Flexible por diseno. Hibernate 6 necesita anotacion explicita para mapping String -> JSONB en PostgreSQL. |
| Infraestructura produccion | Google Cloud Platform | $300 creditos, 30% descuento sostenido, mejor integracion IA, Cloud Run sin Kubernetes. |
| Frontend web | Next.js 14 + TypeScript | SSR para dashboards rapidos, mismo ecosistema React para web y movil, popular en LATAM. |
| App movil | React Native + Expo | Un codigo para Android e iOS. Reutiliza logica del web (api client, types). Dashboard rapido + IA. |

# 12. Historial de Cambios del Proyecto

| Version | Fecha | Sprint | Cambios Realizados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 03-16 may 2026 | Sprint 1 | 19 tablas PostgreSQL (6 public + 13 tenant). Monorepo Git. Docker Compose PG+Mongo+Redis. Issues #1-#7. |
| 1.1.0 | 14 may 2026 | Sprint 2 | CHECK constraints actualizados a MAYUSCULAS para alineacion con Java Enum. V1 Flyway registrada. |
| 1.2.0 | 15 may 2026 | Sprint 2 | tenant-service completo. POST register (Flyway multi-tenant + TENANT_ADMIN). GET slug. messages.properties. |
| 1.3.0 | 15 may 2026 | Sprint 2 | common-lib v1.0.0. ApiResponse<T>, GlobalExceptionHandler, ErrorCodes, BusinessException. Maven local. |
| 1.4.0 | 16 may 2026 | Sprint 2 | V2 Flyway con 4 campos de seguridad en users. |
| 1.5.0 | 16 may 2026 | Sprint 2 | Creacion automatica TENANT_ADMIN. SecureRandom. BCrypt strength 12. UserCreationService. |
| 1.6.0 | 19 may 2026 | Sprint 2 | auth-service completo. Login JWT + bloqueo 5 intentos. must_change_password. change-password. create-user. Issues #16-#19, #22. |
| 2.0.0 | 20 may 2026 | Sprint 2 | security-lib v1.0.0 con JwtUtil y JwtAuthenticationFilter. Rediseno modulo proyectos. Vision chatbot IA. Documento v2.0.0. |
| 2.1.0 | 21 may 2026 | Sprint 2 | Posicionamiento: ERP que crece con tu negocio. BD completa con proyectos e IA. Todos los sprints con actividades. v2.1.0. |
| 3.0.0 | 30 may 2026 | Sprint 3 | gateway-service, product-service CRUD completo, variantes con herencia de precio, MoneySerializer HALF_UP, V3 Flyway (null en price/cost), Google Cloud (reemplaza Azure), Next.js + React Native, sprints 7-14 frontend + app movil + produccion definidos. v3.0.0. |

# 13. Guia Completa para Iniciar Nueva Conversacion con Claude

Esta es la seccion mas importante para continuar el proyecto en una nueva conversacion. Copia y pega el bloque completo al inicio del chat. Claude tendra todo el contexto y continuara desde exactamente donde lo dejaste.

## 13.1 Prompt Completo - Copiar y Pegar al Chat

INICIO DE CONVERSACION MIRO ERP - COPIAR COMPLETO AL CHAT

Hola Claude. Soy Jean Paul Cochachin Torres (jeanct.dev@gmail.com).

Estoy construyendo MIRO ERP.

=== QUE ES MIRO ERP ===

Sistema ERP SaaS multi-tenant. Empieza simple para negocios pequenos

y escala sin limite cuando el negocio crece. Nunca fuerza a migrar.

Rubros: tiendas, farmacias, restaurantes, barberias, veterinarias,

empresas de alarmas, extintores, arquitectos, abogados, IT.

Diferencial: 2 tipos de ventas (SIMPLE y PROJECT), IA Claude API.

Precio: Starter $29/mes -> Business $59/mes -> Enterprise $99/mes.

=== STACK TECNICO ===

Backend:     Java 21 LTS + Spring Boot 3.5.14 + Maven (monorepo)

BD:          PostgreSQL 16 (schema-per-tenant) + MongoDB 7 + Redis 7

Seguridad:   JWT JJWT 0.13.0 + Spring Security + BCrypt strength 12

Migraciones: Flyway dinamico - al registrar empresa crea tablas auto

ORM:         JPA + Hibernate 6.6 + JDBC (SET search_path para schemas)

Cloud:       Google Cloud Platform (Cloud Run + Cloud SQL)

IA:          Claude API claude-sonnet-4-20250514

Frontend:    Next.js 14 + TypeScript (Sprint 7+)

App Movil:   React Native + Expo (Sprint 12)

=== REPOSITORIO ===

GitHub: github.com/jeanctdev/miroapp (privado, rama: develop)

Ruta:   D:\Trabajo\MIROERP\repos\miroapp\

=== MICROSERVICIOS ===

gateway-service      8080  COMPLETADO Sprint 3

auth-service         8081  COMPLETADO Sprint 2

tenant-service       8082  COMPLETADO Sprint 2

product-service      8083  COMPLETADO Sprint 3 (categorias + productos + variantes)

inventory-service    8084  Sprint 3 pendiente

sales-service        8085  Sprint 4

finance-service      8086  Sprint 5

ai-service           8087  Sprint 6

=== LIBRERIAS COMPARTIDAS (instaladas en ~/.m2/) ===

common-lib v1.0.0:

ApiResponse<T>, ApiError, GlobalExceptionHandler, ErrorCodes,

BusinessException, ResourceNotFoundException, MoneySerializer

(HALF_UP 2 decimales para precios - cumple SUNAT Peru)

MessageSourceConfig

pom.xml: com.miroapp:common-lib:1.0.0

@ComponentScan: agregar 'com.miroapp.common'

security-lib v1.0.0:

JwtUtil: generateToken(userId,tenantSlug,role,branchId,email,mustChangePwd)

validateToken, extractUserId, extractTenantSlug, extractRole,

extractBranchId, extractMustChangePassword

JwtAuthenticationFilter: intercepta request, valida JWT, pone en SecurityContext

-> principal = userId (String)

-> details   = tenantSlug (String)

-> authorities = ["ROLE_TENANT_ADMIN"]

pom.xml: com.miroapp:security-lib:1.0.0

@ComponentScan: agregar 'com.miroapp.security'

=== ESTADO ACTUAL ===

Sprint 1 COMPLETADO: Issues #1-#7

Sprint 2 COMPLETADO: Issues #12-#22, #24

Sprint 3 EN CURSO:

COMPLETADOS: #25 (gateway), #26 (product base), #27 (CRUD cat+prod), #28 (variantes)

PENDIENTES:  #29 (cat jerarquicas), #30 (inventory base), #31 (stock)

#32 (V4 Flyway sale_type), #33 (pruebas Postman Sprint 3)

=== CONVENCIONES OBLIGATORIAS ===

1.  IDs:         UUID con gen_random_uuid() en PostgreSQL

2.  Timestamps:  TIMESTAMP WITH TIME ZONE en UTC (OffsetDateTime.now(ZoneOffset.UTC))

3.  Delete:      Soft delete con deleted_at (NUNCA DELETE fisico)

4.  Enums:       Java Enum + CHECK MAYUSCULAS en PostgreSQL

5.  Mensajes:    messages.properties UTF-8. NUNCA strings hardcodeados.

6.  Inyeccion:   Constructor + @RequiredArgsConstructor (NUNCA @Autowired)

7.  Respuestas:  ApiResponse<T> en TODOS los endpoints sin excepcion.

8.  Errores:     GlobalExceptionHandler de common-lib captura TODOS.

9.  BD writes:   @Transactional en todos los Service methods que escriben.

10. Error codes: MAYUSCULAS: TENANT_ALREADY_EXISTS, INVALID_CREDENTIALS.

11. Precios:     DECIMAL(19,4) en BD. BigDecimal en Java. MoneySerializer 2dec.

12. Dinero:      @JsonSerialize(using=MoneySerializer.class) en campos precio.

13. Variantes:   price null = hereda del padre. resolvedPrice siempre tiene valor.

14. Sin JPA rel: Sin @ManyToOne/@OneToMany. Relaciones con UUIDs directos.

15. JSONB:       @JdbcTypeCode(SqlTypes.JSON) en campos JSONB con Hibernate 6.

16. search_path: tenantContext.set() al inicio de CADA metodo del service.

17. Soft delete cascada: Al eliminar padre -> soft delete de hijos.

=== PROXIMO PASO ===

Continuar Sprint 3 con Issue #29: categorias jerarquicas avanzado

Luego #30-#31: inventory-service

IMPORTANTE - Estilo de respuesta:

Siempre detallado y paso a paso.

Explicar que se usa, para que sirve, como afecta al proyecto.

Justificar cada decision tecnica.

Que sea claro, entendible y que aprendamos en el proceso.

## 13.2 Patron para Crear Cualquier Microservicio Nuevo

| Paso | Accion | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | start.spring.io | Maven ¦ Java 21 ¦ Spring Boot 3.5.14 ¦ Group: com.miroapp. Dependencias: Web, JPA, Security, PostgreSQL, Flyway, Lombok, Validation |
| 2 | pom.xml | Agregar common-lib:1.0.0 y security-lib:1.0.0. Eliminar JJWT si aparece. Borrar url/licenses/developers/scm. Sincronizar Maven. |
| 3 | application.yaml | spring.application.name, spring.profiles.active: local. server.port. logging.level.com.miroapp: DEBUG |
| 4 | application-local.yaml | spring.datasource localhost:5432. spring.jpa.hibernate.ddl-auto: none. spring.flyway.enabled: true. hikari.connection-init-sql: SET search_path |
| 5 | messages.properties | Crear en src/main/resources/messages.properties. Verificar encoding UTF-8 en IntelliJ. |
| 6 | Packages | controller/ service/ repository/ entity/ dto/ exception/ config/ |
| 7 | Clase principal | @SpringBootApplication + @ComponentScan para com.miroapp.[servicio], com.miroapp.common, com.miroapp.security |
| 8 | SecurityConfig | @Configuration @EnableWebSecurity @EnableMethodSecurity. Agrega JwtAuthenticationFilter al filterChain. |
| 9 | TenantContext y SecurityUtils | TenantContext: SET search_path via JdbcTemplate. SecurityUtils: extrae userId y tenantSlug del SecurityContext. |
| 10 | Run Configuration | Name: servicio [local]. Main class. Program arguments: --spring.profiles.active=local. Working directory. |

Miro ERP  |  El ERP que crece con tu negocio  |  v3.0.0  |  Jean Paul Cochachin Torres  |  Mayo 2026